트렌드 레이더 앱

MVP 기획서 (좁힌 버전)

버전 0.1 / 작성일 2026-05-18

전제: Phase 0 검증을 통과한 경우에 한해 유효

# 이 문서의 목적

이 문서는 Phase 0 검증을 통과한다는 전제 하에, 어떤 제품을 어떤 범위로 만들지를 정의한다.

원본 기획서(10개 문서 분량)를 한 번 더 좁힌 버전이며, 월 50만원 예산 / 운영자 1인 / 하루 1~2시간 투입을 전제로 한다.

원본 기획서의 야심 — 카테고리 3개, 트렌드 관계도, 트렌드 조합, 끝물 경보 자동 판정 등 — 은 모두 "로드맵 2차/3차"로 미뤘다. MVP는 "하루에 카드 5~10개 발행하는 1인 운영 서비스"가 전부다.

# 1. 서비스 한 줄 정의

음식·디저트 트렌드를 미리 감지해, 숏폼 제작자가 바로 영상 한 편을 만들 수 있도록 "카드" 형태로 매일 정리해주는 서비스.

## 1.1 풀고 싶은 문제

- 숏폼 제작자는 "오늘 뭐 찍지"를 매일 정해야 한다.

- 이미 떠버린 트렌드를 따라 찍으면 노출이 안 나온다. "막 뜨기 시작한" 시점을 잡아야 한다.

- 그 시점을 잡으려면 인스타·X·유튜브를 매일 1~2시간씩 둘러봐야 한다.

- 이 "둘러보기"를 대신 해주는 게 이 서비스의 가치다.

## 1.2 타겟

- 메인: 음식/디저트 관련 숏폼 콘텐츠를 만드는 제작자 (릴스/쇼츠/틱톡)

- 구체 페르소나: 팔로워 1천~5만, 주 3~5회 음식 콘텐츠 업로드, 매일 "오늘 뭐 만들지"를 고민함

- 제외: 브랜드 마케터, 소상공인, 일반 10~20대 — 이들은 Phase 2 이후

## 1.3 핵심 가치

- 매일 아침 "오늘 찍을 거 5개"를 손에 쥐고 시작할 수 있다.

- 각 카드는 "이게 뭔지 / 왜 뜨는지 / 지금 타도 되는지 / 어떤 각도로 찍을지 / 첫 3초 훅"까지 들어있다.

- 운영자가 사람이 직접 검수했기 때문에, 끝물이나 광고는 걸러져 있다.

# 2. MVP 범위

## 2.1 포함되는 것

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 오늘의 카드 5~10개 | 매일 아침 발행되는 트렌드 카드 리스트 | P0 |
| 카드 상세 (콘텐츠 레시피) | 이게 뭔데? / 왜 뜨는데? / 콘텐츠 각도 / 3초 훅 / 플랫폼별 포맷 / 주의점 | P0 |
| 타이밍 라벨 | "지금 타도 됨" / "빠르면 빠를수록 좋음" / "이미 늦은 듯" 3단계 수동 라벨 | P0 |
| 출처 링크 | 카드의 근거가 된 X 트윗 / 인스타 해시태그 / 네이버 검색량 그래프 링크 | P0 |
| 관리자 콘솔 (운영자용) | X 계정 관리 / 후보 키워드 검토 / 카드 발행/숨김 | P0 |
| 북마크 | 사용자가 카드를 저장 | P1 |
| 카테고리 필터 | 디저트 / 식당 / 편의점 / 음료 등 음식 내부 세분화 | P1 |

## 2.2 의도적으로 빼는 것

원본 기획서에 있었지만 MVP에서 제외한 것들. 각각 "왜 빼는지" 이유와 "언제 다시 검토할지"를 명시한다.

| 제외 기능 | 이유 | 다시 볼 시점 |
| --- | --- | --- |
| 밈/유행어 카테고리 | 수명이 1~2주로 너무 짧아 카드 만드는 동안 끝남. 검증도 어려움. | Phase 3 |
| 장소/팝업 카테고리 | 음식과 겹치는 부분이 많아 음식이 안정화된 후 확장이 자연스러움. | Phase 2 |
| 트렌드 관계도 | 데이터 누적 2~3개월 + 그래프 DB 또는 임베딩 필요. MVP에서 불가능. | Phase 3 |
| 오늘의 트렌드 조합 | 동일. | Phase 3 |
| 끝물 경보 자동 판정 | 타이밍 판정 자동화는 데이터 누적 후. 초기엔 수동 라벨로 대체. | Phase 2 |
| 3초 훅 생성기 (별도) | 카드 안에 "3초 훅" 필드로 포함시키면 충분. 별도 기능으로 분리할 필요 없음. | 검토 불필요 |
| 인스타/유튜브 자동 검증 | API 한계. 운영자가 수동 spot check로 대체. | Phase 2~3 |
| 트렌드 점수 자동 계산 (복잡 버전) | 수치를 신뢰하려면 누적 데이터가 필요. 초기엔 0~3점 수동 라벨. | Phase 2 |

# 3. 데이터 수집 구조 (수정판)

## 3.1 X 의존도를 낮춘 새 구조

원본 기획서의 "X 계정 30~50개 모니터링 메인" 구조 대신, 다음과 같이 변경한다.

| 역할 | 소스 | 주기 | 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 후보 발견 (메인) | 네이버 데이터랩 "검색어 트렌드" 음식 분야 + 10/20대 필터 | 일 1회 배치 | API (무료) |
| 후보 발견 (보조) | X 큐레이션 계정 15~20개 — Phase 0에서 추린 것 | 4시간 1회 | X API Basic |
| 후보 발견 (수동) | 인스타 해시태그 #카페신상 #디저트 등 운영자가 직접 둘러봄 | 일 1회 15분 | 사람 |
| 검증 (1차) | 동일 키워드의 네이버 데이터랩 그래프 기울기 | 후보 등록 시 | API |
| 검증 (2차, 선택) | 인스타 해시태그 게시물 수 / 유튜브 쇼츠 검색 결과 수 | 수동 spot check | 사람 |

핵심 변경점:

- X는 "메인"이 아니라 "보조"로 강등.

- 네이버 데이터랩이 "검증"뿐 아니라 "후보 발견" 역할까지 겸함.

- 운영자(사람)가 인스타에서 매일 15분 직접 둘러보는 시간을 공식 절차에 포함.

## 3.2 X API 사용량 시뮬레이션 (Basic 한도 안에서)

X API Basic 플랜: 월 15,000 reads.

- 계정 20개 × 4시간 주기 × 30일 = 3,600 호출

- 호출당 평균 5건 트윗 수신 → 18,000 reads 예상

- → 한도 초과 위험. 따라서 다음 중 하나 선택:

  - (a) 계정 15개로 축소 → 13,500 reads, 안전

  - (b) 주기 6시간으로 늘림 → 12,000 reads, 안전

  - (c) 일부 계정만 4시간, 일부는 12시간으로 차등 → 효율적

권장: (c). 트렌드 발견에 강한 상위 5개 계정만 4시간, 나머지는 12시간.

## 3.3 법적/약관 리스크 주의사항

- X 트윗 본문은 저장하되 사용자에게 "전체 노출" 금지. 요약 + 원문 링크만 노출.

- 인스타는 공식 API로 제3자 모니터링 불가. 운영자가 "개인 인스타 앱으로 둘러본 결과"를 수동 입력하는 형태.

- 네이버 데이터랩은 공식 API 약관 준수 시 상업적 사용 가능. 그래프 자체 재공급은 금지 — 링크 또는 자체 시각화.

- "실시간 트렌드 모니터링" 같은 표현은 X 약관과 충돌 가능성 있음. "매일 큐레이션"으로 표현.

# 4. 운영자 일일 흐름 (하루 1~2시간)

| 시간 | 할 일 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| 오전 9:00 | 관리자 콘솔 열기 → 어제 밤 사이 수집된 후보 키워드 목록 확인 | 5분 |
| 오전 9:05 | 각 후보의 네이버 데이터랩 그래프 / 인스타 해시태그 게시물 수 확인 | 20분 |
| 오전 9:25 | 노이즈/광고/이미 끝물인 것 제외 → 오늘 발행할 5~10개 선정 | 10분 |
| 오전 9:35 | 각 카드에 대해 LLM이 초안 생성 ("이게 뭔데/왜 뜨는데/콘텐츠 각도/3초 훅") | 5분 |
| 오전 9:40 | 초안 검수 + 수정 + 타이밍 라벨 부착 (카드당 평균 5분) | 30~50분 |
| 오전 10:30 | 발행 버튼 → 사용자에게 노출 | 1분 |
| 오후 (선택) | 발행한 카드의 사용자 반응 확인 / 내일 후보 미리 점검 | 20분 |

총 1시간 30분 ~ 2시간. 이게 사람이 매일 해야 하는 작업이다. 이 시간을 못 확보하면 서비스가 굴러가지 않는다.

# 5. 데이터 모델 (축소판)

원본 기획서의 7개 테이블 → MVP는 5개로 축소. 점수 관련 필드도 단순화.

### 5.1 source_accounts (X 계정)

- id / handle / category("food") / trust_score(0-5, 수동) / enabled / last_checked_at / notes

trust_score는 수동 라벨. AI 자동 계산 안 함.

### 5.2 source_posts (수집된 트윗)

- id / post_id / account_id / text / post_url / posted_at / like_count / repost_count / collected_at

view_count, raw_json은 MVP에서 제외 (API 한도 절약).

### 5.3 trend_candidates

- id / keyword / normalized_keyword / category / status / first_seen_at / last_seen_at

- source_post_count (X에서 몇 번 언급됐는지)

- naver_datalab_score (10/20대 검색 급상승 점수, 0-100)

- manual_score (운영자 수동 점수, 0-10)

- status: candidate / approved / published / rejected

ad_risk_score, fatigue_score 등 복잡한 점수는 MVP에서 제외. 운영자가 "승인/거절" 둘 중 하나로 결정.

### 5.4 trend_cards

- id / candidate_id / title / what_is_it / why_hot / timing_label / content_angle / hook / platform_tips / cautions

- source_links (JSON: X 트윗 URL / 데이터랩 그래프 / 인스타 해시태그 URL)

- status: draft / published / hidden / archived

- published_at

### 5.5 keyword_blocklist

- 운영자가 "이런 키워드는 후보로 자동 등록되어도 거른다"고 지정

- 예: 특정 브랜드명, 협찬 가능성 높은 단어, 부적절 표현

## 5.6 keyword 정규화 전략

같은 트렌드가 여러 표기로 등장하는 문제 해결. 단, MVP에서는 자동 정규화 안 하고 운영자가 수동 병합.

- 예: "우베" / "우베디저트" / "우베라떼" → 운영자가 "우베 디저트"로 병합 후 발행

- 자동 정규화(형태소 분석, 외래어 표기 매핑)는 Phase 2에서 데이터 누적 후 도입

# 6. API 설계 (MVP 범위)

## 6.1 사용자 API

- GET /api/cards/today — 오늘 발행된 카드 목록

- GET /api/cards/:id — 카드 상세

- GET /api/cards?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD — 기간별 (히스토리)

- POST /api/bookmarks/:card_id — 북마크 (Phase 1.5)

## 6.2 관리자 API

- GET /api/admin/candidates?status=pending

- PATCH /api/admin/candidates/:id (approve/reject/merge)

- POST /api/admin/cards/draft — LLM 초안 생성 트리거

- PATCH /api/admin/cards/:id (수정/발행/숨김)

- CRUD /api/admin/source-accounts

- CRUD /api/admin/keyword-blocklist

## 6.3 수집 잡 (cron)

- collect_x_posts — 4시간/12시간 차등

- fetch_naver_datalab — 일 1회

- extract_candidates — X 수집 직후 트리거

원본 기획서의 "verify_*", "recalculate_score" 잡은 MVP에서 단일 cron 안에 통합.

# 7. 월 비용 예산표 (50만원 한도)

| 항목 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| X API Basic | 300,000 | $200 (환율 약 1,500원 기준) |
| LLM API (Claude/GPT) | 70,000 | 카드 초안 생성, 일 5~10건 × 30일 |
| 서버 (Railway/Vercel hobby) | 30,000 | MVP는 작은 인스턴스로 충분 |
| DB (관리형 Postgres) | 20,000 | Supabase 또는 Neon free → 유료 최소 |
| 네이버 데이터랩 | 0 | 공식 API 무료 |
| 도메인 + 이메일 | 5,000 | 월할 환산 |
| 예비비 (변동/오류 대응) | 75,000 | 약 15% |
| 합계 | 500,000 |  |

비용 절감 옵션:

- X API를 한 달 더 보류 → 네이버 데이터랩 + 수동 인스타 모니터링만으로 시작 → 월 12만원 수준

- 이렇게 1~2개월 운영하면서 "X가 정말 필요한가"를 데이터로 판단한 후 결제

- 권장: Phase 0 결과에 따라 결정. H1=PASS면 X API 결제, H1=CONDITIONAL/FAIL이면 보류.

# 8. MVP 성공/실패 기준

## 8.1 출시 후 4주 시점에 측정

| 지표 | 성공 기준 | 실패 기준 |
| --- | --- | --- |
| DAU (일일 활성 사용자) | 30명 이상 | 10명 미만 |
| 재방문율 (7일 retention) | 30% 이상 | 10% 미만 |
| 카드 클릭률 (열어보는 비율) | 40% 이상 | 15% 미만 |
| "이거로 콘텐츠 만들었다" 사용자 보고 | 주 5건 이상 | 0건 |
| 운영자 본인 만족도 | 이 일을 계속할 만하다 | 더는 못 하겠다 |
| 월 비용 vs 매출/잠재가치 | 비용 회수 경로가 보임 | 안 보임 |

## 8.2 가설 검증 결과

- H1, H2, H3, H4 중 몇 개가 PASS인가?

- 실패 가설이 있으면 → 그 부분만 재설계 후 4주 추가 / 또는 폐기

# 9. 리스크 및 대응

| 리스크 | 심각도 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| X에서 음식 트렌드가 후행이라 "미리 감지" 자체가 안 됨 | ★★★ | Phase 0에서 검증. CONDITIONAL/FAIL이면 인스타 수동 모니터링 비중 확대. |
| 네이버 데이터랩 정확도가 낮음 | ★★ | 수동 spot check로 보완. 자동화 비율을 70% → 50%로 낮춤. |
| 운영자가 매일 1.5~2시간 못 빼서 발행이 끊김 | ★★★ | 발행을 매일이 아니라 주 3회로 줄이는 옵션 보유. 단 retention은 떨어짐. |
| LLM 초안 품질이 낮아서 검수에 오히려 시간이 더 듦 | ★★ | 프롬프트를 1~2주 동안 반복 개선. 최악의 경우 카드 "이게 뭔데" 필드만 LLM, 나머지는 사람. |
| 사용자가 "이미 다 아는 트렌드"라고 느낌 | ★★★ | 타이밍 라벨 정확도가 핵심. 끝물을 끝물이라고 정직하게 표시. |
| 광고/협찬 트윗이 후보로 자주 올라옴 | ★★ | X 계정 trust_score 활용 + keyword_blocklist + 운영자 검수의 3중 필터. |
| X API Basic 한도 초과 | ★★ | 주기 차등화 (3.2 참조). |
| 운영자 본인이 음식 트렌드 자체에 흥미가 없어서 검수 품질이 떨어짐 | ★★★ | 운영자가 자기가 음식 트렌드를 즐기는 사람이 아니면 "운영자 1명에 매일 1.5시간" 모델은 지속 불가. 시작 전 자기 검토 필요. |

# 10. 로드맵

## Phase 0 (지금~2주)

- 핵심 가설 수동 검증 (별도 문서 참조)

- 비용: 0원 / 산출물: 검증 리포트 + X 계정 후보 리스트

## Phase 1 — MVP 출시 (검증 통과 후 4~6주)

- 기본 카드 발행 시스템 + 관리자 콘솔

- 음식/디저트 1개 카테고리

- 매일 5~10개 카드 발행

- 초기 사용자 30~50명 (베타)

## Phase 2 — 안정화 (출시 후 2~3개월)

- 타이밍 자동 판정 (데이터 누적 후)

- 장소/팝업 카테고리 추가

- 북마크, 카테고리 필터, 사용자별 추천

- ad_risk_score, fatigue_score 도입

## Phase 3 — 확장 (4~6개월)

- 트렌드 관계도, 오늘의 트렌드 조합

- 밈/유행어 카테고리

- 음악/패션/뷰티 등 카테고리 확장 검토

- 유료화 검토 (월 구독 또는 B2B 마케팅 대시보드)

# 11. 다음 액션

- 1. Phase 0 검증 계획서대로 14일 작업 시작

- 2. 검증 결과에 따라 이 문서의 3장(데이터 수집 구조)을 수정

- 3. 검증 통과 시 — 본 문서 5장(데이터 모델)과 6장(API)을 기준으로 기술 스택 선정 + 스키마 마이그레이션 작성 시작

- 4. 그 전에는 코드 작성을 시작하지 않는다.

이 문서는 살아있는 문서다. Phase 0 결과, 베타 사용자 피드백, 운영 데이터에 따라 계속 수정된다.